StarCore IDE

桌面级 AI 编程开发环境

项目规格书

| 版本 | v1.0 |
| --- | --- |
| 状态 | 正式发布 |
| 日期 | 2026-05-10 |
| 核心框架 | Go + Wails |
| 前端框架 | Svelte5 |
| UI 组件库 | shadcn-svelte（Svelte 的 UI 库） |

# 1. 项目概述

## 1.1 项目背景

StarCore IDE 是一款面向开发者的高性能桌面级 AI 编程开发环境，基于 Wails + Svelte5 技术栈构建，目标是对标 Trae IDE 和 Zed IDE 的工业级产品力，提供流畅、极简、深色高级的 IDE 使用体验。

## 1.2 核心目标

- 极低内存占用：贴近原生客户端性能

- 深色高级 UI：深空主题，星光紫点缀

- AI 原生集成：内置 AI 编程辅助功能

- 零冗余设计：无内置样式污染，可极致定制

## 1.3 参照产品

| 产品 | 技术栈 | 定位 |
| --- | --- | --- |
| Trae IDE | React/Electron | AI 编程助手，字节跳动出品 |
| Zed IDE | Rust/GPUI | 高性能代码编辑器，Atom 原班人马 |
| StarCore IDE | Go/Wails/Svelte5 | 轻量级 AI IDE，自主可控 |

# 2. UI组件库选型（官方定稿）

## 2.1 最终结论

shadcn-svelte 完全可用，而且是 StarCore IDE 最优首选，没有之一。

| 评估维度 | 结论 |
| --- | --- |
| 适配度 | ⭐⭐⭐⭐⭐（满分） |
| 适合程度 | 专门适配桌面软件、深色IDE、极简高级UI、低内存、无冗余 |
| 风险评估 | 不踩坑、无臃肿、可控性极强 |
| 界面能力 | 完全能复刻 Trae / Zed 所有界面 |

## 2.2 为什么 shadcn-svelte 适合做IDE

### 2.2.1 无头组件、零冗余、无内置样式污染

shadcn-svelte 不是笨重UI框架，是无头组件（Headless UI）：

- 没有多余默认样式

- 没有重渲染、没有多余DOM

- 全部基于 Tailwind，可完全贴合 StarCore 深空主题色

- 源码全部落入项目，不依赖远程大体积包

这一点秒杀所有Svelte UI库，非常适合桌面IDE。

### 2.2.2 适配IDE全部高频组件

你要做的IDE需要的全部控件它原生自带（Trae同款）：

| 组件类型 | shadcn-svelte 支持情况 |
| --- | --- |
| 侧边栏、折叠面板、分割布局 | ✅ 原生支持 |
| 文件树 | ⚠️ 需自封装（行业通用方案） |
| 下拉菜单、右键菜单 | ✅ 原生支持 |
| 标签页 | ✅ 原生支持 |
| 可拖拽面板 | ✅ 原生支持 |
| 弹窗 | ✅ 原生支持 |
| AI聊天气泡、流式渲染容器 | ✅ 原生支持 |
| 设置页表单、开关、输入框 | ✅ 原生支持 |
| 密钥输入 | ✅ 原生支持 |
| 模型提供商配置面板 | ✅ 原生支持 |
| 列表管理 | ✅ 原生支持 |
| 终端 | ⚠️ 使用 Xterm.js（行业标准） |

### 2.2.3 极低内存、适配Wails桌面端

- 不打包多余JS、无虚拟DOM、无运行时开销

- 组件轻量、编译后极小

- Wails + shadcn-svelte 内存占用几乎贴近原生客户端

### 2.2.4 完美适配Svelte5

市面上90% UI库还卡在Svelte4，shadcn-svelte原生支持Svelte5，官方持续更新，不会被淘汰。

## 2.3 shadcn-svelte 真实缺点（全部可控）

| 缺点 | 影响 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 无现成文件树组件 | 需自封装一次 | 行业通用虚拟列表方案，已提供模板 |
| 无终端组件 | 无影响 | 终端永远用 Xterm.js，行业标准 |
| 组件需手动导入 | 非缺点，反而是优点 | 不会打包冗余代码，保证极小体积 |

总结：没有致命坑，全部可控，无风险。

## 2.4 其他Svelte UI库对比（排除坑）

| 库 | 推荐 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| Skeleton UI | ❌ 不推荐 | 样式太重、美化过度、不适合深色硬核IDE，打包体积大 |
| Flowbite Svelte | ❌ 不推荐 | 偏向网页UI，桌面软件违和，动画过多导致IDE掉帧 |
| Smelte | ❌ 不推荐 | 停止维护、老旧 |
| Bits UI | ✅ 备选 | shadcn-svelte底层依赖库，纯逻辑无头组件，极致干净，但开发速度慢 |

# 3. 技术栈锁定（永久禁止改动）

| 层级 | 技术选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 桌面框架 | Wails | Go + Webview，内存效率高 |
| 前端框架 | Svelte5 | 编译时优化，无虚拟DOM |
| UI主库 | shadcn-svelte | 无头组件，零冗余 |
| 样式 | Tailwind CSS | 原子化CSS，高度可定制 |
| 图标 | Lucide Icons | 极简线性图标，IDE专业风 |
| 代码编辑器 | CodeMirror6 | 轻量、可扩展、主题适配好 |
| 终端 | Xterm.js | 行业标准，功能完整 |
| 虚拟列表 | 自主封装 | 用于文件树、AI聊天记录 |

⚠️ 注意：以上技术栈为官方锁定，禁止任何形式替换或修改。

# 4. 功能范围清单

## 4.1 P0 - 核心功能（第一版本必须完成）

| 功能模块 | 优先级 | 具体需求 |
| --- | --- | --- |
| 项目管理 | P0 | 打开文件夹、创建项目、Recent Projects列表 |
| 文件浏览 | P0 | 树形文件结构、展开/折叠、多级目录 |
| 代码编辑 | P0 | 语法高亮、多语言支持、基础自动补全 |
| 标签页管理 | P0 | 多文件编辑、拖拽排序、关闭按钮 |
| 终端模拟 | P0 | 集成Xterm.js、支持常用命令 |
| 基础设置 | P0 | 主题切换（深色/浅色）、字体大小、编辑器设置 |

## 4.2 P1 - 重要功能（第二版本完成）

| 功能模块 | 优先级 | 具体需求 |
| --- | --- | --- |
| AI 聊天 | P1 | 对话界面、流式响应、多会话管理 |
| AI 代码补全 | P1 | 内联代码建议、接受/拒绝操作 |
| 模型配置 | P1 | API Key 管理、模型选择、endpoint 配置 |
| 文件搜索 | P1 | 全局搜索、搜索结果高亮 |
| Git 支持 | P1 | 基础版本控制操作、状态展示 |

## 4.3 P2 - 可选功能（后续迭代）

| 功能模块 | 优先级 | 具体需求 |
| --- | --- | --- |
| 插件系统 | P2 | 插件市场、插件安装与管理 |
| 远程开发 | P2 | SSH 远程连接、远程文件编辑 |
| 调试器 | P2 | 断点调试、变量查看、调用栈 |
| 主题市场 | P2 | 用户自定义主题、主题导入导出 |

# 5. 性能指标

| 指标项 | 目标值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 冷启动时间 | ≤ 3 秒 | 从点击图标到可交互 |
| 文件树加载（1000文件） | ≤ 500ms | 虚拟列表优化 |
| 内存占用（空闲） | ≤ 150MB | 不含项目文件 |
| 内存占用（中等项目） | ≤ 300MB | 10万行代码规模 |
| CPU 空闲占用 | ≤ 1% | 无操作时 |
| 终端输入延迟 | ≤ 50ms | 按键到屏幕显示 |
| AI 响应首字节 | ≤ 1秒 | 网络正常情况 |

# 6. 版本锁定

| 技术组件 | 锁定版本 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Wails | v2.x (最新稳定版) | 等 v3 稳定后升级 |
| Svelte | 5.x | 持续关注官方更新 |
| shadcn-svelte | 最新稳定版 | 随官方更新同步 |
| Tailwind CSS | 4.x | 匹配 shadcn-svelte |
| CodeMirror | 6.x | 不降级 |
| Xterm.js | 5.x | 不降级 |
| Lucide Icons | 最新稳定版 | 随官方更新同步 |

# 7. 交付物定义

| 阶段 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 可运行的 IDE 壳子 | 能打开项目、编辑文件、运行终端、打包 .exe/.dmg |
| Phase 2 | P0 功能完成 | 所有 P0 功能通过验收，达到 P0 性能指标 |
| Phase 3 | P1 功能完成 | 所有 P1 功能通过验收，AI 功能可用 |
| 正式版 | 完整产品 | P0+P1 完成，文档完整，可对外发布 |

## 7.1 交付物清单

- 源代码仓库（含 Git 历史）

- 可编译运行的完整项目

- 各平台可执行文件（Windows .exe / macOS .dmg）

- API 文档（如有后端）

- 用户使用手册

- 开发人员文档（代码规范、架构说明）

# 8. 开发规范

## 8.1 UI 组件使用规范（强制）

所有UI组件禁止自定义原生CSS，全部使用：

- shadcn-svelte 基础组件

- Tailwind 统一样式

- 全局主题变量（深空蓝 #1E3A5F + 星光紫 #7C3AED）

目的：保证后期UI统一、维护简单、不会写乱。

## 8.2 代码规范

| 规范项 | 要求 |
| --- | --- |
| TypeScript | 强制使用，关闭 strict: false |
| 组件规范 | .svelte 文件使用 <script lang="ts"> |
| 样式规范 | 只使用 Tailwind class，不写 <style> 块（除非绝对必要） |
| Git 规范 | 分支命名：feature/xxx, fix/xxx；Commit 规范：feat/fix/docs/style |

## 8.3 全局主题变量

| 变量名 | 色值 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| --color-space-blue | #1E3A5F | 主色调、标题、重要元素 |
| --color-star-purple | #7C3AED | 点缀色、AI 功能、特殊状态 |
| --color-surface | #0F172A | 背景色 |
| --color-surface-elevated | #1E293B | 卡片、面板背景 |
| --color-border | #334155 | 边框、分割线 |
| --color-text-primary | #F1F5F9 | 主要文字 |
| --color-text-secondary | #94A3B8 | 次要文字、注释 |

# 9. 风险评估

| 风险项 | 概率 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| shadcn-svelte 更新 breaking change | 低 | 中 | 锁定次版本号，及时关注更新日志 |
| Wails v3 升级 | 中 | 低 | 等 v3 稳定后再升级，有充足时间 |
| 文件树性能问题 | 中 | 高 | 使用虚拟列表，提前做性能测试 |
| AI 模型 API 变更 | 中 | 中 | 封装 API 层，支持多模型切换 |

# 10. 后续计划

## 10.1 短期（1-2周）

- 完成项目脚手架搭建（Wails + Svelte5 + shadcn-svelte）

- 实现深空主题配置

- 基础布局框架（侧边栏 + 编辑区 + 终端）

- 文件树组件封装

## 10.2 中期（1-2月）

- 完成所有 P0 功能

- 完成 P1 AI 功能

- 性能优化与测试

- 多平台打包发布

## 10.3 长期

- 插件系统建设

- 社区主题/插件市场

- 远程开发能力

- 企业级功能扩展

规格书版本：v1.0

制定日期：2026-05-10